开展乡镇市政设施和村镇建设管理“两优一增”    行动工作方案

（征求意见稿）

按照省委、市委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步优化涉改乡镇市政设施配置，提升村镇建设管理水平，结合我市实际，现制定如下方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两项改革”后的新形势新问题，以优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能为重点，坚持问题和目标导向，实施“两优一增”行动（优化被撤并乡镇市政设施建设布局，优化提升被撤并乡镇市政设施维护管理水平，增强村镇建设管理能力）。到2021年底，全市涉改乡镇污水垃圾处理设施完成优化调整；到2025年，市政设施更加完善，污水垃圾运营管护长效机制进一步健全，村镇建设管理能力有效增强。

二、重点任务

（一）优化被撤并乡镇市政设施建设布局

“两项改革”后我市有142个建制镇、乡、街道办事处，目前污水处理设施已覆盖105个（建制镇86个，乡12个，街道办事处7个），仍有26个建制镇和11个乡未建污水处理设施（26个建制镇已全部纳入新三推计划实施，计划投资16320万元；4个乡已纳入环保建设项目，其余7个乡暂无建设计划）。被撤并的97个乡镇，已建成污水处理设施的40个，正在新建和拟建的26个，无污水处理设施且无建设计划的31个。改革后的乡镇人口更加集中，被撤并乡镇人口相对减少，产生垃圾量出现不均衡，原有垃圾收集体系不能满足需求。基于被撤并乡镇污水、垃圾处理现状，需进一步优化乡镇污水处理设施建设布局以及垃圾收转运处置体系。

1.开展被撤并乡镇污水处理设施评估论证。按照“实事求是、减量提质、共建共享”的原则，以县区为单位全面开展97个被撤并乡镇的污水处理设施项目评估论证工作（详见附件2）。被撤并乡镇还未建成污水处理设施的，应根据实际情况和环保需要，建设污水处理设施，其建设规模、处理工艺应根据实际情况区别对待。（完成时限：2021年6月完成评估论证并制定优化调整措施）

2.优化制定污水处理设施建设方案。各县区人民政府要在充分评估论证的基础上，优化、审视正在新建（改扩建）和拟建的污水处理设施建设方案，控制造价成本，坚决杜绝建成后的污水处理设施低负荷运行。目前没有污水处理设施且无建设计划的31个被撤并乡镇，要根据环保需要，在充分论证的基础上，实施污水管网延伸或梯步建设污水处理设施，实现环保达标、控制成本的目标。如：污水量10吨/日以下，可以采取生态治理方式处理污水，污水量10-200吨/日，可以采取一体化设备处理污水，污水量200吨/日以上建设处理厂（站）。（完成时限：2021年12月底前完成建设方案优化调整工作）

3.优化调整涉改乡镇生活垃圾收转运处置体系。根据乡镇、行政村的空间布局、人口规模、垃圾产生量等因素，逐镇逐项评估论证。对垃圾收集、转运、处置设施布局、数量、规模和运输线路进行优化调整（详见附件3）；科学设置涉改村垃圾分类收集点，共建共享乡镇垃圾中转站，合理配备垃圾收运车辆，重新组织收运线路，提高运输效率，节约收运成本。（完成时限：2021年6月完成评估并制定线路优化调整路线，2021年12月完成优化调整工作）

（二）优化提升被撤并乡镇市政设施维护管理水平

全市142个建制镇、乡、街道办事处中，有16个乡镇的污水处理设施由第三方企业运维，被撤并的97个乡镇中，有9个由第三方企业运维，其余均由乡镇代管。目前乡镇市政设施维护管理专业化水平较低，需要大力优化提升。

4.明确被撤并乡镇市政设施管护责任。实行属地负责制，合并后的新乡镇人民政府是被撤并乡镇市政设施维护管理的责任主体，要统筹兼顾新老场镇，落实被撤并场镇市政设施建设维护管理专门人员和配套措施。各县区要加大对乡镇市政设施维护管理的资金投入，并列入财政预算，保障被撤并乡镇污水、垃圾、燃气、市政道路、路灯公厕、环卫绿化等市政设施维护管理。（完成时限：2021年12月）

5.支持第三方企业参与污水处理设施维护管理。针对已建成的乡镇污水处理设施，各县区根据地域分布、交通条件、处理规模和工艺等情况，统一打捆并通过政府购买服务的方式，由第三方负责运营维护管理。发挥专业公司的人才、技术、管理优势，解决乡镇运营技术力量不足、管理不规范、环保不达标等问题。被撤并乡镇需新建污水处理设施的，由县区统一打捆包装，通过招标采取特许经营权形式，采取设计、建设、权属、经营“一体化”的模式，进行运营维护管理，从源头上解决技术不到位、工艺不达标、设备不易维修的问题。（完成时限：2023年12月）

6.努力控制污水处理设施运营成本。按照“政府建设、专业运维、市场运作”的原则，探索建立运维管理成本分担机制，加大政策宣传，采取“农户交一点、政府补助一点、企业让利一点”的方式逐步健全乡镇生活污水处理收费机制。适当降低污水处理设施电价收费标准，降低设施运行电费成本，减轻财政压力。有条件的乡镇可探索建立污水处理中水利用机制。（完成时限：2023年12月）

7.建立农村生活垃圾治理长效管控机制。结合新一轮城乡生活垃圾处理设施建设三年推进工作，增添收集设施、转运车辆、片区垃圾压缩站等，科学规划建设采取高温热解等技术的垃圾处理设施，健全“户分类、村收集、乡镇转运、市县处理”体系，逐步实现垃圾收运“不落地”、处理无害化。同时，将农村生活垃圾治理经费纳入财政预算，探索建立县、乡、村、户四级投入保障体系，切实强化人员和垃圾治理设施经费保障。（完成时限：2023年12月）

（三）增强村镇建设管理能力

我市现有农房约70万户，布局较为分散，量大面广，改革后管理服务半径扩大、业务量增加，乡镇村镇建设管理专职专技人员数量少，监管力量需要增强，农房建设管理机制需进一步完善。

8.优化机构职能和增强服务效能。优化调整市政基础设施建设管理、农村宅基地审批管理、建房审批管理、建房技术指导职能及人员配置，简化审批流程，在不突破机构编制规定情况下，实现农村宅基地审批管理、建房审批管理、建房技术指导职能整合由一个内设机构人员负责；内设机构无法整合的，实行“一个窗口对外受理、部门内部协作”限时审批。（完成时限：2021年12月）

9.强化干部能力素质提升。将中心镇建设培训纳入党政领导干部培训计划，开展规划建设管理相关专题培训，提升综合能力；开展村镇建设管理干部培训学习，加强村镇建设管理及农房建设适用技术等培训、推广；开展“互联网+农房设计下乡”活动，普及推广“四川民居”优秀农房案例，分县区编制完善农村住房通用图集，执行建筑抗震设计等技术规范，构建完善农房建设质量技术保障体系。（完成时限：2025年12月）

三、保障措施

（一）强化组织领导。各县区要切实加强乡镇市政设施建设及村镇建设管理的组织领导，细化措施，压实责任。市级有关部门要各司其职、各尽其责、形成合力，做好政策、资金、项目统筹，完善相关措施，大力支持被撤并市政设施建设和农房建设管理工作。

### （二）强化资金保障。各县区充分利用农村人居环境整治贷款、城乡生活污水及垃圾处理和中心镇建设等资金，加快项目建设。要加大市政设施运行管护经费投入，鼓励和引导社会资本参与被撤并乡镇的市政设施运营管理；鼓励在小城镇综合开发、土地利用、旅游发展、特色产业经营等项目招商中将被撤并乡镇市政设施项目一并捆绑招商引资；积极探索生活污水垃圾处理收费权、特许经营权质押贷款等资金筹措方式。

（三）强化试点示范。各县区要大力支持全市已明确的16个两项改革“后半篇”文章市级示范乡镇（街道）（详见附件4），加大政策支持力度，大力争取上级试点示范项目，统筹优化布局，串珠成线、以点拓面形成良好示范。

（四）强化督导考核。将乡镇市政设施和村镇建设管理“两优一增”行动纳入市委两项改革“后半篇”文章目标考核管理，适时开展市级综合督导，确保各项工作任务落地落实、取得成效。

附件：1.广元市2021年被撤并乡镇生活污水处理设施建设情况汇总表

2.广元市2021年被撤并乡镇生活垃圾收转运处置体系线路优化调整汇总表

3.两项改革“后半篇”文章市级示范乡镇（街道）污水处理设施建设情况表

附件1

广元市2021年被撤并乡镇生活污水处理

设施建设情况汇总表

| 序号 | 区县 | 被撤并乡镇名称 | 撤并后新乡镇名称 | 被撤并乡镇 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划新建（改建） |  | 设计处理规模（吨/日） | 运行情况 |  |
|  |  |  |  | 是否 计划 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 昭化区 | 香溪乡 | 清水镇 | 是 | 新建 | 100 | 预计5月底完工 |  |
| 2 |  | 沙坝乡 | 昭化镇 | 是 | 新建 | 100 | 预计5月底完工 |  |
| 3 |  | 紫云乡 | 元坝镇 | 是 | 新建 | 100 | 预计6月底完工 |  |
| 4 |  | 白果乡 | 红岩镇 | 是 | 改建 | 150 | 预计4月上旬完成管网改造 |  |
| 5 |  | 明觉镇 | 射箭镇 | 是 | 改建 | 100 | 预计5月底完成管网改造 |  |
| 6 |  | 大朝乡 | 昭化镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模50吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 7 |  | 朝阳乡 | 昭化镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模25吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 8 |  | 石井铺镇 | 卫子镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 9 |  | 梅树乡 | 卫子镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 10 |  | 陈江乡 | 虎跳镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模50吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 11 |  | 丁家乡 | 虎跳镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模40吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 12 |  | 晋贤乡 | 王家镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 13 |  | 张家乡 | 太公镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模25吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 14 |  | 黄龙乡 | 太公镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模120吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 15 |  | 文村乡 | 柏林沟镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 16 |  | 拣银岩街道办事处 | 元坝镇 | 否 |  |  | 已接入县城泉坝污水处理厂 | 正常运行 |
| 17 |  | 柳桥乡 | 元坝镇 | 否 |  |  | 已接入县城泉坝污水处理厂 | 正常运行 |
| 18 | 利州区 | 赤化镇 | 宝轮镇 | 否 |  |  | 无新建计划，计划后期接入西州工业园区污水处理厂 |  |
| 19 |  | 工农镇 | 嘉陵办事处 | 否 |  |  | 已接入大一污水处理厂 | 正常运行 |
| 20 |  | 回龙河办事处 | 河西办事处 | 否 |  |  | 已接入第二污水处理厂 | 正常运行 |
| 21 | 朝天区 | 蒲家乡 | 沙河镇 | 是 | 新建 | 100 | 未开工建设 |  |
| 22 |  | 鱼洞乡 |  | 是 | 新建 | 50 | 未开工建设 |  |
| 23 |  | 平溪乡 | 曾家镇 | 是 | 新建 | 200 | 未开工建设 |  |
| 24 |  | 文安乡 | 大滩镇 | 是 | 新建 | 100 | 未开工建设 |  |
| 25 |  | 柏杨乡 |  | 是 | 新建 | 10 | 未开工建设 |  |
| 26 |  | 马家坝乡 | 水磨沟镇 | 是 | 新建 | 100 | 未开工建设 |  |
| 27 |  | 转斗镇 | 中子镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 28 |  | 宣河乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 29 |  | 小安乡 | 朝天镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 30 |  | 陈家乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 31 |  | 西北乡 | 羊木镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 32 |  | 花石乡 | 云雾山镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 33 |  | 汪家乡 | 李家镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 34 | 苍溪县 | 禅林乡 | 东青镇 | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 35 |  | 中土镇 | 元坝镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 36 |  | 石门乡 |  | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 37 |  | 石灶乡 | 东溪镇 | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 38 |  | 雍河乡 | 龙王镇 | 是 | 新建 | 150 | 未开工建设 |  |
| 39 |  | 新观乡 |  | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 40 |  | 双河乡 | 河地镇 | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 41 |  | 龙洞乡 | 黄猫垭镇 | 是 | 新建 | 300 | 未开工建设 |  |
| 42 | 旺苍县 | 化龙乡 | 木门镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模300吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 43 |  | 龙建乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 44 |  | 正源乡 | 双汇镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模150吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 45 |  | 万家乡 | 盐河镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 46 |  | 尚武镇 | 嘉川镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模400吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 47 |  | 万山乡 | 大两镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 48 |  | 金溪镇 | 大德镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 49 |  | 大河乡 | 水磨镇、五权镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 50 |  | 麻英乡 | 白水镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 51 |  | 枣林乡 | 张华镇、白水镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 52 |  | 柳溪乡 | 张华镇、东河镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 53 |  | 福庆乡 | 天星镇、国华镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 54 | 剑阁县 | 闻溪乡 | 普安镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模480吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 55 |  | 柘坝乡 | 王河镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 56 |  | 长岭乡 | 金仙镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 57 |  | 禾丰乡 | 白龙镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 58 |  | 碑垭乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 59 |  | 上寺乡 | 下寺镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 60 |  | 高观镇 | 剑门关镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 61 |  | 城北镇 | 普安镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 62 |  | 田家乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 63 |  | 凉山乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 64 |  | 北庙乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 65 |  | 垂泉乡 | 柳沟镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 66 |  | 毛坝乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 67 |  | 江石乡 | 龙源镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 68 |  | 西庙乡 | 盐店镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 69 |  | 碗泉乡 | 开封镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 70 |  | 迎水乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 71 |  | 国光乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 72 |  | 正兴乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 73 |  | 高池乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 74 |  | 马灯乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 75 |  | 公店乡 | 王河镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 76 |  | 摇铃乡 | 白龙镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 77 |  | 广坪乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 78 |  | 吼狮乡 | 公兴镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 79 |  | 圈龙乡 |  | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 80 |  | 锦屏乡 | 杨村镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 81 |  | 柏垭乡 | 木马镇 | 否 |  |  | 无新建计划 |  |
| 82 | 青川县 | 前进乡 | 乐安镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 83 |  | 白家乡 | 建峰镇 | 是 | 新建 |  | 未开工建设 |  |
| 84 |  | 马鹿镇 | 竹园镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 调试阶段 |
| 85 |  | 金子山乡 |  | 是 | 新建 |  | 未开工建设 |  |
| 86 |  | 红光乡 | 关庄镇 | 是 | 新建 |  | 未开工建设 |  |
| 87 |  | 苏河乡 |  | 是 | 新建 | 50 | 已开工建设 |  |
| 88 |  | 孔溪乡 | 乔庄镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模30吨的污水处理站 | 未运行（棚户区改造，管网被毁） |
| 89 |  | 大坝乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模30吨的污水处理站 | 未运行（棚户区改造，管网被毁） |
| 90 |  | 瓦砾乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 91 |  | 黄坪乡 |  | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模100吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 92 |  | 板桥乡 | 木鱼镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模200吨的污水处理站 | 未运行（管网修复） |
| 93 |  | 营盘乡 | 沙州镇 | 否 |  |  | 已建成一座日处理规模150吨的污水处理站 | 正常运行 |
| 94 |  | 桥楼乡 | 三锅镇 | 是 | 新建 | 50 | 已开工建设 |  |
| 95 |  | 茅坝乡 | 凉水镇 | 是 | 新建 | 30 | 已开工建设 |  |
| 96 |  | 楼子乡 | 七佛乡 | 是 | 新建 | 30 | 已开工建设 |  |
| 97 |  | 马公乡 | 石坝乡 | 是 | 新建 | 30 | 已开工建设 |  |

附件2

广元市2021年被撤并乡镇生活垃圾收转运处置体系线路优化调整汇总表

| 序号 | 县（区） | 被撤并乡（镇）名称 | 撤并后新乡（镇）名称 | 被撤并乡（镇）是否具备收转运处置能力（是否） | 被撤并乡（镇） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年计划优化调整收运线路条数 |
| 1 | 旺苍县 | 尚武镇 | 嘉川镇 | 是 | 2 |
| 2 |  | 金溪镇 | 大德镇 | 是 | 1 |
| 3 |  | 农建乡 | 木门镇 | 是 | 1 |
| 4 |  | 化龙乡 |  |  |  |
| 5 |  | 万山乡 | 大两镇 | 是 | 1 |
| 6 |  | 福庆乡 | 天星镇 | 是 | 3 |
| 7 |  | 正源乡 | 双汇镇 | 是 | 1 |
| 8 | 利州区 | 赤化镇 | 宝轮镇 | 是 | 1 |

附件3

两项改革“后半篇”文章市级示范乡镇（街道）污水处理设施建设情况表

| 序号 | 县区 | 示范乡镇（街道） | 基本情况 | 计划投资（万元） | 项目支持 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍溪县 | 百利镇 | 计划新建一座日处理规模4000吨的污水处理厂 | 7849 | 已纳入新三推 | 正在招设计单位 |
| 2 |  | 元坝镇 | 计划新建一座日处理规模800吨的污水处理厂，新建污水管网10.8公里 | 3160 | 已纳入新三推 | 正在预算财评 |
| 3 |  | 五龙镇 | 对已建成的污水处理厂进行提标改造，并对其中一座进行提能改造，处理量由原规划设计的80m³/d提升至400m³/d，并新建排水管网4公里。 | 1200 | 已纳入新三推 | 提标改造已完成，提能和管网建设计划于2022年中旬实施。 |
| 4 | 旺苍县 | 木门镇 | 已建有一座日处理规模1500吨的污水处理厂 |  | 已纳入新三推运行维护管理项目 | 正常运行 |
| 5 |  | 白水镇 | 已建有一座日处理规模1200吨的污水处理厂 |  | 已纳入新三推运行维护管理项目 | 正常运行 |
| 6 | 剑阁县 | 剑门关镇 | 计划新建污水管网4公里 | 1120 | 已纳入新三推 | 未开工 |
| 7 |  | 普安镇 | 计划新建污水管网6公里 | 2700 | 已纳入新三推 | 未开工 |
| 8 | 青川县 | 竹园镇 | 提标改造污水处理厂一座（规模3000吨/日），计划新建污水管网13公里，雨水管网13公里，改造修复污水管网5公里，雨水管网5公里，雨污合流管网2公里 | 7560 | 已纳入新三推 | 污水厂提标改造正在招施工单位，管网正在招设计单位 |
| 9 |  | 沙州镇 | 提标改造污水处理厂一座（规模500吨/日），计划改造修复污水管网2公里 | 740 | 已纳入新三推 | 污水站提标改造即将进入调试阶段，管网未开工 |
| 10 | 利州区 | 宝轮镇 | 计划新建污水管网14.624公里，改造修复污水管网2.46公里 | 4272.56 | 已纳入新三推 | 改造修复已进场施工，新建未开工 |
| 11 |  | 上西街道 | 已接入市城区第二污水处理厂 |  |  | 正常运行 |
| 12 | 昭化区 | 昭化镇 | 计划新建污水管网2.6公里，雨水管网2.6公里，改造雨污合流管网1公里 | 930 | 已纳入新三推 | 已开工建设 |
| 13 |  | 元坝镇 | 计划新建一座日处理规模150吨的污水处理站（紫云），新建污水管网2.4公里，新建雨水管网2.4公里（杏树），改造修复污水管网1.5公里（杏树） | 1245 | 已纳入新三推 | 已开工建设 |
| 14 | 朝天区 | 羊木镇 | 提标改造污水处理厂一座（规模2000吨/日），计划新建污水管网2.5公里，改造修复污水管网3.8公里，雨水管网1.1公里 | 4170 | 已纳入新三推 | 污水厂提标改造进入调试阶段，管网完成设计 |
| 15 |  | 中子镇 | 计划新建一座日处理规模100吨的污水处理站（校场坝），提标改造污水处理厂一座（规模2000吨/日），新建污水管网8.4公里，改造修复污水管网4.5公里，雨水管网1.3公里 | 6410 | 已纳入新三推 | 已完成设计 |
| 16 | 经开区 | 盘龙镇 | 已接入市城区第二污水处理厂 |  |  | 正常运行 |